现在第六轮可以很明确地划成一句话：

Attention 内部主链已经基本成形，剩余工作已经从“继续做 Matrix/Attention 算术”转为“完成 GCore→PCore Frontend、Projection 路径和最终 PCore Top 集成”。

当前 GitHub 第六轮已经具备共享 Stationary Loader、真实 QK/PV Matrix Engine、Accumulator Fabric、SBUF/PBUF、完成驱动 Scheduler、55 对 QK/PV 调度、m/aa/l/alpha/recip_l、P Result Link，以及 GCore/VPU/SFU/HBM 仿真壳；仓库状态也明确写着正式 KVB Adapter、XBC/CNET 接入和完整 PCore Top 仍未完成。

一、第六轮现在还没完成什么

| 优先级 | 未完成项 | 当前状态 | 你下一步要做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 正式 KVB Adapter + KVFIFO | 接口语义已经基本冻结，RTL未实现 | 把旧 GCore KVB 转成当前 Matrix Engine 的 normalized B-column stream |
| P0 | K/V Protocol Assertions | 未实现 | 检查 kind、blk_id、epoch、tile/column 顺序、last、mask 一致性 |
| P0 | KV_MASK Context | valid_mask 还没进入正式 Attention 主链 | 保存每个 Block mask，并送 VPU_QK_POST 做 Score Mask |
| P1 | KVB Frontend → Attention Core | 当前 Attention Core 的 b_* 仍是内部规范化列流 | 用正式 KVB Frontend 替换测试客户端直接喂 B 的方式 |
| P1 | XBC Adapter + XFIFO | 外部协议已明确，RTL未实现 | 256b XBC Beat → 两个 128b MXINT8 A-side 事务 |
| P1 | Projection Frontend / Sequencer | 尚未形成正式统一执行路径 | 支持 Q/K/V、Gate、Up 等 XBC×Weight GEMM |
| P1 | K/V Projection 后处理及 CNET GATHER | 完整系统路径未接 | K：RoPE+量化；V：16-token buffer+沿seq量化；再Gather回GCore |
| P2 | O/Down Projection + CNET REDUCE | 未正式接 Top | 把 PCore FP32 partial 经 CNET Reduce 返回 GCore |
| P2 | 正式 CNET Adapter / Tag | 仍是壳接口 | 按旧 GCore/CNET 协议接 leaf/tag/mode |
| P2 | HBM/KVB Stationary Source 统一入口 | stationary_loader 已抽出，但完整 Top source mux 未做 | HBM Weight 与 KVB K/V 共用 Bank Owner |
| P2 | 完整 dea8_pcore_top | 尚无最终系统 Top | 把 CCU/XBC/KVB/CNET/HBM、Attention、Projection、VPU/SFU 全部接起来 |
| P3 | 真实 VPU/SFU 联调 | 目前只有仿真壳 | 等其他同学 RTL 后替换 Stub；你只负责接口和整体控制 |
| P3 | 旧模块清理 | legacy attention_ctrl/storage 仍在 | 新 Top 回归稳定后再删除，不能过早清 |
| P3 | FPGA综合/资源/时序 | 尚未做 | 最后做 RAM/DSP 推断、综合、时序签核 |

当前 dea8_matrix_engine 已经统一支持 QK/PV，而且 B 侧接口就是 b_valid/b_ready/b_data[127:0]/b_scale[7:0] 的内部规范化列流，所以这里不应该继续改 Matrix Engine。

二、RTL下一步方向：先做 KVB Frontend

下一步最合理的任务不是继续写 Attention Scheduler，也不是先写 XBC，而是直接做：

dea8_kvb_adapter.sv + dea8_kvfifo.sv

因为现在 K 和 V 的数学布局已经确定。上传资料明确说明：K 沿 head_dim 量化，而 V 沿 key/sequence 方向量化；这样 V 的一个 MX block 正好是某一 feature 上连续16个 key，直接匹配 PV 的16项归约。

建议 KVB Frontend 的结构直接定成：

GCore KVB

│

▼

┌────────────────────────────┐

│ KVFIFO                     │

│ 保存完整 KVB transaction   │

│ q/e/kind/blk/key/feat/     │

│ mask/last/epoch            │

└────────────┬───────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────┐

│ dea8_kvb_adapter           │

│ · Context check            │

│ · K/V layout interpretation│

│ · mask capture             │

│ · column-order check       │

└────────────┬───────────────┘

│

b_valid / b_ready

b_data[127:0]

b_scale[7:0]

│

▼

dea8_matrix_engine

│

dea8_tile_columns

│

dea8_stationary_loader

│

▼

MXU

这里最关键的是：Adapter到 b_* 为止，后面所有东西保持不变。

三、第一阶段 KVB RTL 应该做到什么

我建议这一个阶段不要一口气做完整 PCore Top，而是只做出新的闭环：

GCore KVB Stub

↓

KVFIFO

↓

KVB Adapter

↓

Matrix Engine

↓

MXU

↓

DEQACC

↓

FACC / OACC

这个阶段完成后，至少要验证四件事。

第一，K模式。QK Job block=b 时，只能消费：

kind = K

blk_id = b

epoch = current_epoch

每个 Tile 正确形成16列，16个Tile共256 Entry，最终 FACC 位精确结果必须与现有 Matrix regression 一致。

第二，V模式。PV Job时只消费 kind=V，每个 feat_blk 下16个 V Column Entry 按 offset 0～15 顺序进入；valid/ready 可以插空，但不能重排。最终 OACC 必须与当前 PV bit-exact 用例一致。

第三，跨Block预取。比如：

Matrix正在算 block 3

KVFIFO中已经收到 block 4

必须允许。

但：

block4

只能停留在 KVFIFO / transport staging，不能提前进入 Stationary Bank。Stationary Bank 的唯一 Owner仍然是 dea8_stationary_loader。当前 RTL 本身就是这样抽象的。

第四，错误协议必须 Fatal，例如：

QK收到V

PV收到K

错误blk_id

错误epoch

column reorder

last过早/过晚

同一block mask变化

四、KV_MASK 应该和 KVB Adapter 同一阶段完成

不要把 Mask 留到以后。

旧 KVB 接口已经明确存在：

kvb_valid_mask[15:0]

表示当前16个物理 key 的有效性。

所以KVB Adapter在第一次收到：

epoch + blk_id

时记录：

KV_MASK[blk_id]

后续该Block所有K和V事务都断言：

kvb_valid_mask == KV_MASK[blk_id]

然后在：

QK(b)

↓

FACC complete

↓

VPU_QK_POST(b)

时把：

KV_MASK[b]

一起交给VPU。

尤其Block54的：

3 valid + 13 padding

必须在Score进入RowMax/EXP之前Mask掉。

五、KVB完成之后，再做XBC

KVB之后再写：

dea8_xbc_adapter.sv

dea8_xfifo.sv

数据路径很直接：

GCore

xbc_q[255:0]

xbc_e[15:0]

↓

XFIFO

↓

XBC Adapter

↓

slot0 = 128b + scale0

slot1 = 128b + scale1

↓

Projection Sequencer

↓

MXU

上传资料明确了 Projection真正消费的是GCore RMSNorm+量化后的 XHAT/E_a，数据位置是 GCore XHAT → XBC → PCore XFIFO → MXU。

但它排在KVB之后，因为现在：

KVB Adapter

↓

Matrix Engine

后端已经全部具备；

而：

XBC Adapter

↓

Projection Frontend

后面的通用 Projection Sequencer 还需要继续开发。

六、再下一阶段才是 Projection 与完整 Top

等 KVB 和 XBC 前端都稳定以后，再开始真正补完整 PCore：

XBC + HBM Weight

↓

KV Projection

↓

FACC

↓

VPU:

K → RoPE + Quant

V → V Tile Buffer + seq Quant

↓

CNET GATHER

↓

GCore KV

资料里已经明确 suffix K/V 的完整路径就是：

RESID → XHAT → PCore kv_proj → FACC

K → RoPE → head_dim quant

V → 16-token buffer → seq quant

→ CNET GATHER

→ GCore KV-Memory

→ KVB

→ Attention

到这里才能真正把“KV生成”和“KV消费”两个方向闭环。

七、当前不要动的部分

接下来这轮开发，除非发现真实Bug，以下模块都应该视为冻结：

dea8_mxu

58-bit pipe_tag_t

13-bit deq_dest_t

DEQACC 5-stage

dea8_stationary_loader

dea8_matrix_sequencer

dea8_matrix_engine

dea8_accumulator_fabric

Attention 832-cycle Block策略

done-driven scheduler

m/aa/l/alpha/recip_l基本组织

SFU→VPU P Result Link

也就是说，R6下一步已经不是继续改计算核，而是在计算核外围补正式系统Frontend。

最推荐的下一轮任务定义

你可以直接把下一轮目标定为：

R6 Frontend-1：实现正式 KVB 接收链。新增 KVFIFO、KVB Adapter、Expected Matrix Context 和 KV_MASK Context，在不修改 Matrix Engine / Stationary Loader 的前提下，将旧 GCore KVB 物理协议转换为现有 normalized B-column stream，并完成 QK、PV、跨Block预取、Backpressure、Mask一致性和错误协议的 XSim 回归。

这一步完成后，R6才真正进入 GCore ↔ PCore 系统集成阶段。