检查了。最新提交已经是：

\[ \boxed{\texttt{09d0bdf}:\ \text{Update DEQACC V2 and complete functional verification}} \]

相比上一版 V1 af626359，这次已经真正开始实现 V2，并且做了相当完整的功能验证。

不过要先给一个很重要的结论：

\[ \boxed{\textbf{当前 GitHub 是“V2 功能中间版”，还不是我们刚才讨论的完整 V2 架构实现。}} \]

目前已经完成的主要是：

- 完整集中 ACC；

- Q1 fixed-width 化；

- 7级流水和 Δ=4 forwarding 保留；

- 完整功能/lockstep 验证。

而我们刚才确定的两个核心优化：

- scale ingress：1→4→16，lane只接 Psum + base

- 极致 full dual-path FPADD：LZA + parallel/compound rounding

都还没有真正落 RTL。

1. 最大的好消息：ACC 已经按我们的最终决定改回“一整块”

这个实现现在是正确方向。

最新顶层只有一个：

acc_slice_v1 memory(...)

32 lane/4个算术块都从这一份 ACC 读 old FP32，并把4个 write bundle重新拼成完整的：

\[ 2\times16\times FP32 \]

写回。

而最新 acc_slice_v1 也已经明确写成：

Complete DEQACC accumulator store

每个 parity 一次保存完整：

\[ 16\times32=512bit \]

的 row word。

内部仍然是：

FACC_A

FACC_B

OACC

三组逻辑 bank、两个 parity，但不再按 arithmetic group 拆成4份。

所以我们后来讨论并放弃的：

32-way ACC striping

没有进入当前实现。

这一点：

\[ \boxed{\text{完全符合我们最后冻结的方案}} \]

。

2. 四个 256-bit bundle 也已经实现

现在4个 arithmetic block各自产生：

\[ 2rows\times4columns\times32bit=256bit \]

顶层重新拼成：

acc_wr_data[r][g*4+n] = group_wr_data[g][r][n];

。

也就是说逻辑上是：

Arithmetic0 ─ 256b ─┐

Arithmetic1 ─ 256b ─┤

Arithmetic2 ─ 256b ─┤→ complete ACC

Arithmetic3 ─ 256b ─┘

而不是4份 ACC。

这个结构我认为应该保留到 P&R。

3. ACC read 的时序还发现并修掉了一个真正的 bug

这个是这次上传里很有价值的一项。

一开始 V2 把 ACC read提前到事务输入接受沿，结果 Δ=6 时出现：

got      = 7fc00000

expected = bee07c8f

原因是：

producer C write

│

├── same edge

│

consumer RAM read

而 RAM 是 read-first，因此拿到了旧值。

等消费者到了 A0 时，之前 producer 的 A3/C forwarding窗口已经过去，无法再补救。

现在改成：

Q0 key registered

↓

ACC synchronous read

↓

Q1 response

↓

A0 consume

顶层实际 RTL也已经这样写：

.rd_valid(valid_pipe[0] && meta_pipe[0].add_old)

.rd_sel(meta_pipe[0].acc_sel)

.rd_addr(v1_address(meta_pipe[0]))

。

这一步没有加 stage。

而且重新验证：

\[ \Delta=4,5,6,7 \]

全部通过。

所以这个时序关系现在建议直接冻结。

4. Q1 的 integer 问题已经解决了大半

这一点也是真实实现，不只是文档。

旧 V1 的：

integer exponent, shift_distance;

已经消失。

现在是：

logic signed [11:0] exponent;

logic signed [11:0] shift_distance;

logic signed [11:0] exponent_work;

并且 shift明确写成固定级：

1

2

4

8

16

32

的 left_fixed() / right_fixed() 结构。

所以：

\[ \boxed{\text{Q1已经从软件式integer运算转向固定硬件结构}} \]

这一点符合我们讨论。

5. RNE 的动态 for-loop 也已经消失

旧 V1 是：

for i=0..31

i == distance-1

i < distance-1

现在改成：

guard_at()

sticky_below()

right_fixed()

left_fixed()

所有选择都是固定 case / fixed shifter。

这对第一次综合非常重要。

6. 而且 shift=32 的 RNE 边界真测出了 bug

这次扩大测试后发现：

psum = INT_MIN

Ea = 42

Eb = 43

fold = 0

预期：

0x80000000

旧写法得到：

0x80000001

原因是 shift=32 时：

- guard 应该取 bit31；

- sticky 只能 OR bit30:0；

但旧 default 把 bit31同时计入 sticky，破坏 tie-to-even。

现在专门补了：

distance == 32:

sticky = |value[30:0]

。

这一项很值得保留在以后所有回归里。

7. Q-path 的验证现在相当强

当前：

\[ 211,978 \]

笔 Dequant逐位通过。

覆盖了：

\[ base=-298\sim273 \]

以及 shift=32/33等边界。

还新增了真正的 V1/V2 同时运行 lockstep：

tb_deqacc_v2_dequant_lockstep

PASS transactions=211978

Q0_fields=1

Q1_bits=1

base_min=-298

base_max=273

shift32_tie=1

。

所以目前 Q1 fixed-width改写的数值可信度已经很高。

8. 但是：我们讨论的 Scale Ingress 其实还没做

这是当前版本和目标 V2 最大的差距之一。

我们最后确定的是：

Ea/Eb/fold

↓

4 physical clusters

↓

cluster-local row_bias

↓

32 base

↓

Qlane只接 base + Psum

目标 Qlane接口应该是：

Psum

base

bad_scale

valid

。

但当前真实代码还是：

dequant_lane_v1 quant(

...

.ea(ea[r]),

.eb(eb[N]),

.fold,

...

);

。

而 lane内部仍然：

base_q <=

ea

+ eb

+ fold

- 266;

。

所以当前还是：

\[ \boxed{32\ lane各自计算一次完整base} \]

不是我们冻结的：

\[ \boxed{ 4\ cluster\times (2\ row\_bias+8\ lane\_base) } \]

。

9. 也就是说“1→4→16”现在还只是方案文档，不是RTL事实

最新 V2 文档写了：

scale 使用分层输入、cluster内生成 local base。

但同一个文档开头也很诚实地说明：

further scale hierarchy 尚属于后续目标。

实际 RTL印证了后一句。

因此当前不能说：

Ea/fold global fanout = 4

row_bias local fanout = 4

已经实现。

目前仍需要下一步把它真正做进 RTL。

10. 而且这里有一个文档表述需要修正

V2方案中有一处写：

Ea[0:1] 在作业开始时写入控制上下文寄存器。

这个和真实数据语义不一致。

当前文档自己前面也指出：

Ea/Eb/fold 随每笔 MXU response 变化，不是固定 Job 常量。

真实 MXU也是每笔 response携带：

e_stream[2]

e_stat[16]

exp_fold

。

因此未来 Scale Ingress必须是：

\[ \boxed{\text{per transaction}} \]

而不是：

\[ \text{per job} \]

。

这点我建议把文档里“作业开始”改成：

每笔 rsp_valid 事务在 Q0 边界捕获，并在 cluster boundary 做局部复制。

11. 第二个大缺口：逻辑 group 还没有真正删除

我们讨论的 V2最终目标是：

\[ 32\ flat\ arithmetic\ lanes \]

4×8只是 physical cluster。

但是当前 RTL仍然实际实例化：

for g=0..3:

deqacc_v1_group8 compute

。

而且 group8 内仍然有：

keys[0:6]

use_a3[1:0]

use_c[1:0]

和自己的 forwarding/key logic。

所以目前 architecture依然是：

4 logical groups ×8 lane

只是 ACC从 group里拿出来集中化了。

而不是：

central Control Spine

+

32 flat lane

。

12. 这一点不算功能错误，但会影响 routing实验纯度

因为我们最终希望把：

identity / RAW compare

集中在 Control Spine。

而现在每个 group还复制一套：

7级 local key pipeline

key_match

A3/C select

。

这会让：

- FF；

- compare；

- group control；

- routing；

都多出4套。

所以如果直接拿当前版本做最终 V2 P&R，它测出来的是：

\[ \boxed{\text{central ACC + old logical group control}} \]

而不是我们真正设计的 flat-32 V2。

13. 第三个大缺口：FPADD完全还没动

这一点最新验证报告也明确写了：

FPADD没有被V2修改。

我核对了 RTL，确实仍是当前 V1版本。

仍然：

A0 classify/order

A1 align + arithmetic

A2 lead32 + normalize

A3 pack

。

CLOSE path还是：

subtract

↓

raw_q

↓

lead32(sum_raw)

↓

shift

没有：

\[ subtract\parallel LZA \]

。

14. FPADD 里甚至还保留了 integer

现在仍然：

integer wanted, amount;

。

所以我们之前说：

Q1解决 integer，FPADD也要 fixed-width。

当前只完成了前半部分。

A2这里还应该改成明确：

wanted : 5/6 bit

amount : 5 bit

而不是32-bit integer。

15. Full dual-path也没有做

我们冻结的目标是：

FAR

right-jam

+

add/sub

+

limited normalize

+

parallel round candidate

CLOSE

0/1 align

+

subtract

||

LZA

+

correction

+

normalize

最后 A3：

candidate select

+

special/exp/pack

当前都还没有。

所以：

\[ \boxed{\text{现在绝对不能把当前FPADD当成最终V2 FPADD拿去做最终P\&R判断}} \]

。

16. 当前验证结果本身非常好

这一点值得肯定。

最终验证：

| 测试 | 结果 |
| --- | --- |
| Dequant | 211,978 |
| FPADD | 211,978 |
| CLOSE | 27,134 |
| FAR异号 | 90,731 |
| bypass | 5,959 |
| Stream | 10,486 commits |
| V1/V2完整lockstep | 10,486 |
| A3 forwarding | 276 hits |
| C forwarding | 271 hits |
| Dynamic M | 1/2/3/7/16/31/51 |
| Matrix | 1,664 issues/commits |
| 七Job | 265,408 issues |
| RAW Δ1/2/3 | 正确拒绝 |

。

这意味着：

\[ \boxed{\text{当前“集中ACC + fixed Q1”这个中间状态的功能基线已经很可靠}} \]

。

17. V1/V2 lockstep的做法也很好

这次不是简单：

V1跑一次

V2跑一次

统计一样

而是两个 RTL：

\[ \boxed{\text{同拍接收输入、逐拍比较}} \]

。

尤其检查：

Q1

A3

C

stage keys

forward source

metadata

ACC data

external response

。

这套框架之后非常适合拿来验证：

- Scale Ingress重写；

- LZA；

- compound rounding。

建议千万保留。

18. 当前最值得保留的一个经验：不要再提前 ACC read

这次真实 bug已经证明：

input acceptance

→ ACC read

不是正确的时序边界。

应该永久固定：

Q0 registered key

→ sync ACC read

→ Q1 response

→ A0

。

以后无论 Scale Ingress还是 LZA怎么改，都不要再动这个相对关系。

19. 我对这次最新上传的状态判断

我会把它定义为：

\[ \boxed{\text{V2-M0：集中ACC + fixed-Q 功能基线}} \]

它已经完成了：

Central ACC          ✓

7 stages             ✓

II=1                 ✓

Δ4 forwarding        ✓

Q1 fixed-width       ✓

RNE boundary fixes   ✓

V1/V2 lockstep       ✓

Dynamic M            ✓

Seven jobs           ✓

但还缺：

Hierarchical scale ingress     ✗

Qlane只接 Psum+base            ✗

删除逻辑group                  ✗

Central forwarding control     ✗

FPADD integer removal          ✗

true LZA CLOSE path            ✗

parallel/compound rounding     ✗

post-route                     ✗

20. 所以现在我不建议立刻做最终综合

可以做一次 探索性 synthesis 看当前中央 ACC资源有没有离谱变化，但如果目的还是：

“判断最终 V2 是否能250MHz、各优化收益多大”

那现在还太早。

因为当前 FPADD和 Scale Ingress都不是我们冻结的 V2。

21. 下一步我建议非常明确

先不要碰 ACC，也不要碰7级流水。

直接完成两个剩余的大块：

\[ \boxed{\text{S1：Scale Ingress + flat arithmetic control}} \]

和：

\[ \boxed{\text{S2：final full-dual-path FPADD}} \]

之后重新跑现有 lockstep。

理想顺序：

当前 V2-M0

│

├─ Scale ingress

│    1→4→16

│    Qlane=Psum+base

│

├─ 移除group-local key

│    Control Spine集中

│

├─ fixed-width FPADD control

│

├─ LZA CLOSE

│

└─ compound rounding

│

▼

完整 V1/V2 lockstep

│

▼

第一次真正有意义的 V2 P&R

总结

这次提交是明显进展，而且解决了两个很关键的真实问题：

\[ \boxed{\text{集中ACC已经实现}} \]\[ \boxed{\text{Q1 fixed-width + exact RNE已经实现并大量验证}} \]

另外 ACC read 对齐和 shift=32 tie-to-even 的两个 bug都被真正测试抓到并修掉了，这说明验证体系已经很好。

但当前 GitHub V2 还没有完整实现我们最后讨论的 V2。最大的三个剩余项是：

\[ \boxed{ \text{Scale 1→4→16} + \text{删除逻辑group} + \text{Full dual-path FPADD} } \]

所以我现在会把 09d0bdf 看成非常扎实的 V2 功能基线/中间检查点，而不是最终可以直接进入 P&R signoff 的版本。